新坝镇产业项目推进情况汇报

（2020年5月8日）

新坝镇党委

根据会议安排，现将新坝镇产业项目推进情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目推进情况

2020年，全镇共排定重点产业项目6项，其中纳入市区重点产业项目1项，自身排定产业项目5项，计划总投资5.25亿元，年内计划投资3.55亿元。1-4月份，已完成投资1.2亿元，均达到序时进度。项目具体情况如下：

1.乡村振兴示范产业园项目。农业产业项目，纳入全区100个重点示范项目。年内计划投入资金1.5亿元，依托新坝市级农业产业园和花卉苗木基地，推进金潮·绿萃谷提档升级，大力发展智慧、休闲、观光农业，结合新型农村社区和美丽乡村建设，打造乡村振兴示范产业园区。截止4月底，已投入资金5580万元，完成大棚紫薇育苗10万株，5000平方米智慧大棚绿色农产品“樱桃柿”上市销售；园区内沙杭、王付、墙匡等村污水管网和处理站建设完成，沙杭党群服务中心投入使用。下一步将继续推进朱圩、小荡等村污水处理设施建设，实施“通板路”绿化提升、金辉东路南延和沙杭路建设工程，加快启动沙杭二期安置小区项目建设。

2.优质稻米生产基地项目。农业产业项目，2019年续建项目，年内计划投入资金3000万元，实施高标准农田建设5000亩，创建省绿色优质小麦农产品基地。目前正在有序推进。

3.可味源渔业深加工基地项目。工业产业项目，年内计划投资8000万元，建设海鲜和农产品深加工、冷藏和物流基地。目前已完成场地平整和厂房基础建设。

4.正航电力辅机二期项目。工业产业项目，年内计划投资5000万元，建设标准化车间及配套设备。目前已完成车间基础建设。

5.万达电站辅机厂二期项目。工业产业项目，年内计划投资4000万元，扩建主车间，新增生产设备。目前正在进行桩基工程。

6.大井藕虾混养基地项目。农业产业项目，投资资金500万元，流转土地600亩，实施藕虾混养经营。目前已建成投产。

（二）项目招引情况

截止4月底，全镇共接待客商15批次75人，外出招商3批12人次。与杨辉物业签署框架合作协议，在辖区内打造新坝镇现代物业园区。与中连投资控股有限公司达成初步合作意向，拟投入资金8000万元，流转土地2000亩，建设桑葚种植及果饮加工项目。

二、存在主要问题

1.新坝镇作为传统农业乡镇，在发挥生态优势，破解发展瓶颈上还有不足，特别是在推动农业和服务业融合发展上取得的成效还不明显。

2.新坝镇税源有限，经济可持续增长点偏少，资金紧张，产业项目投入上受到一定影响。

三、下步工作举措

新坝镇将在常态化落实疫情防控的基础上，切实抓实抓细抓好产业项目建设，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，确保半年“双过半”发展目标顺利实现。

1.突出重点明确责任。进一步突出“项目为王、投资为要”的工作导向，分别围绕各重点产业项目，成立专项工作领导小组，明确牵头领导和责任部门；排定项目推进计划，落实周报制度，按时召开专题会议，研究解决推进过程中发现的问题，不断掀起项目建设新高潮，确保项目建设高质量有序推进。

2.发挥优势明确方向。加大招商引资力度，围绕林业发展、现代服务业和农村电商等产业，制作招商专题手册；发挥新坝镇区位、土地、生态等各方面优势，建立产业园区，打造项目孵化平台，各条线领导主动“走出去、广宣传”，提升外出招商频次和项目引进成果，切实增强经济发展后劲。

3.守好安全生产底线。以国务院、省市区安全生产四级督导为契机，在全镇范围内深入开展专项整治行动，明确危化品和25个专项整治重点，每周召开安全生产专项整治过堂会，听取工作开展情况；聘请专业公司进驻，积极排查隐患，主动落实整改，为产业项目建设发展筑牢安全生产基础。

4.强化作风落实保障。制定出台机关作风“十条纪律”，强化日常督查检查，从小处着手，提振精神面貌、增强服务意识、提高工作效能，切实弥补疫情防控2个月的空窗期，确保高质量如期完成全年各项目标任务。